中国石油大学（北京）

廉政风险防控重点领域权力运行流程

汇 编

注：对本汇编中的各流程，各有关部门、单位在工作中可以根据实际情况作必要调整，但须经过学校廉政风险防控管理领导小组办公室审议。

2014年7月2日

第一部分 决策事项工作流程目录

1.1中国石油大学（北京）“五年”发展规划制定工作流程	1

1.2中国石油大学（北京）重大改革方案决策流程	2

1.3中国石油大学（北京）处级干部集中换届工作流程	3

1.4中国石油大学（北京）处级干部个别聘任与任命工作流程	4

1.5中国石油大学（北京）科级干部换届工作流程	5

1.6中国石油大学（北京）校级后备干部推选工作流程	6

1.7中国石油大学（北京）人员编制设定与重大调整决策流程	7

1.8中国石油大学（北京）职称评定方案制定决策流程	8

1.9中国石油大学（北京）教职工聘任方案制定与重大调整决策流程	9

1.10中国石油大学（北京）教职工岗位津贴标准制定与重大调整决策流程	10

1.11中国石油大学（北京）预算编制流程	11

1.12中国石油大学（北京）预算外30万元（含）以上资金使用流程	12

1.13中国石油大学（北京）预算外10万-30万元资金使用流程	13

1.14中国石油大学（北京）房产土地购置或租赁工作流程	14

1.15中国石油大学（北京）重要无形资产的评估与处置流程	15

1.16中国石油大学（北京）公共用房分配方案制定流程	16

1.17中国石油大学（北京）基本建设项目立项决策流程	17

1.18中国石油大学（北京）基本建设项目重要变更决策流程	18

1.19中国石油大学（北京）重大修缮专项年度计划决策流程	19

1.20中国石油大学（北京）预算外重大修缮项目立项决策流程	20

1.21中国石油大学（北京）重大修缮项目单项工程预算外变更决策流程	21

1.22中国石油大学（北京）院、部考核方案的制定与调整流程	22

1.23中国石油大学（北京）党内表彰工作流程	23

1.24中国石油大学（北京）先进个人和先进集体评选流程	24

1.25中国石油大学（北京）市级师德先进及教育先锋推荐流程	25

1.26中国石油大学（北京）纪委案件查办总流程	26

1.27中国石油大学（北京）纪委违纪问题初核流程	27

1.28中国石油大学（北京）纪委中层党员干部违纪立案流程	28

1.29中国石油大学（北京）纪委党员违纪立案流程	29

1.30中国石油大学（北京）纪委案件调查流程	30

1.31中国石油大学（北京）纪委案件审理流程	31

1.32中国石油大学（北京）纪委中层党员干部违纪处理与执行流程	32

1.33中国石油大学（北京）纪委党员违纪案件处理与执行流程	33

1.34中国石油大学（北京）教职工违纪处理决策流程	34

1.35中国石油大学（北京）学生开除学籍处分流程图	35

第二部分 执行事项工作流程目录

2.1中国石油大学（北京）处级党政领导干部年度考核工作流程	36

2.2中国石油大学（北京）院、部考核工作流程	37

2.3中国石油大学（北京）教学、科研人员招聘流程	38

2.4中国石油大学（北京）机关教辅人员、辅导员招聘流程	39

2.5中国石油大学（北京）专业技术职务评审流程	40

2.6中国石油大学（北京）教职工因公出国流程图	41

2.7中国石油大学（北京）批量收费流程	42

2.8中国石油大学（北京）零星收费流程	43

2.9中国石油大学（北京）留学生收费流程	44

2.10国际合作与交流处固定项目经费使用流程	45

2.11国际合作与交流处预算项目经费使用流程	46

2.12国际合作与交流处预算外项目经费使用流程	47

2.13成人（远程）教育学院收费及学费返还工作流程	48

2.14成人（远程）教育学院教学经费支出流程	49

2.15成人（远程）教育学院3万元以下物资设备采购工作流程	50

2.16成人（远程）教育学院3万元以上物资设备采购工作流程	51

2.17继续教育学院收费流程	52

2.18继续教育学院培训项目支出流程	53

2.19继续教育学院物资采购支出流程	54

2.20继续教育学院重大修缮专项支出流程	55

2.21中国石油大学（北京）科研项目管理流程	56

2.22中国石油大学（北京）校外协作科研项目管理流程	57

2.23中国石油大学（北京）科研经费管理与使用流程	58

2.24中国石油大学（北京）20万元以下设备、家具采购流程	59

2.25中国石油大学（北京）20万元以上设备、家具采购流程	60

2.26中国石油大学（北京）纸本图书采购工作流程	61

2.27中国石油大学（北京）纸本期刊采购工作流程	62

2.28中国石油大学（北京）电子资源采购工作流程	63

2.29中国石油大学（北京）药品采购流程	64

2.30中国石油大学（北京）基建工程招投标流程	65

2.31中国石油大学(北京)工程预付款、进度款及结算款付款流程	66

2.32中国石油大学（北京）基建工程一般变更和施工洽商签证管理流程	67

2.33中国石油大学（北京）基本建设项目竣工验收、移交流程	67

2.34中国石油大学（北京）20万元以上重大修缮专项整体工作流程	69

2.35中国石油大学（北京）20万元以下零星修缮专项整体工作流程	70

2.36中国石油大学（北京）重大修缮专项评标工作流程	71

2.37中国石油大学（北京）重大修缮专项施工单位组织施工工作流程	72

2.38中国石油大学（北京）公有房使用申请流程	73

2.39中国石油大学（北京）设备、家具报废流程	74

2.40中国石油大学（北京）本科招生录取总体流程	75

2.41中国石油大学（北京）本科招生来源计划编制流程	76

2.42中国石油大学（北京）本科招生章程制定及招生宣传流程	77

2.43中国石油大学（北京）本科招生远程网上录取流程	78

2.44中国石油大学（北京）自主选拔招生工作总体流程	79

2.45中国石油大学（北京）自主选拔招生报名流程	80

2.46中国石油大学（北京）自主选拔招生考试流程	81

2.47中国石油大学（北京）自主选拔招生预录取流程	82

2.48中国石油大学（北京）本科第二学士学位招生总体流程	83

2.49中国石油大学（北京）本科第二学士学位招生报名流程	84

2.50中国石油大学（北京）本科第二学士学位招生考务工作流程	85

2.51中国石油大学（北京）本科第二学士学位招生录取流程	86

2.52中国石油大学（北京）高水平运动员招生总体流程	87

2.53中国石油大学（北京）高水平运动员招生报名流程	88

2.54中国石油大学（北京）高水平运动员招生预录取流程	89

2.55中国石油大学（北京）研究生招生工作总流程	90

2.56中国石油大学（北京）研究生招生简章制定流程	91

2.57中国石油大学（北京）硕士研究生招生报名流程	92

2.58中国石油大学（北京）博士研究生招生报名流程	93

2.59中国石油大学（北京）研究生招生命题流程	94

2.60中国石油大学（北京）研究生招生试卷印刷、保管流程	95

2.61中国石油大学（北京）研究生招生考试流程	96

2.62中国石油大学（北京）研究生招生试卷整理流程	97

2.63中国石油大学（北京）研究生招生阅卷流程	98

2.64中国石油大学（北京）研究生招生复试流程	99

2.65中国石油大学（北京）研究生招生录取流程	100

2.66中国石油大学（北京）本科生推荐免试硕士研究生流程	101

2.67中国石油大学（北京）学生综合测评流程	102

2.68中国石油大学（北京）学生奖学金评选流程	103

2.69中国石油大学（北京）本科生家庭经济困难学生认定流程	104

2.70中国石油大学（北京）本科生助学金评选流程	105

2.71中国石油大学（北京）硕士研究生普通奖学金评选流程	106

2.72中国石油大学（北京）博士研究生普通奖学金评选流程	107

2.73共青团中国石油大学（北京）委员会北京市级推荐评优表彰流程	108

2.74共青团中国石油大学（北京）委员会校级评优表彰流程	109

（优秀团员、科技创新先进个人；社会实践先进个人；文体活动先进个人；优秀青年志愿者）	109

2.75共青团中国石油大学（北京）委员会校长奖表彰流程	110

2.76中国石油大学（北京）学生违纪处理（不含开除学籍）流程	111

第一部分 决策事项工作流程

## 1.1中国石油大学（北京）“五年”发展规划制定工作流程

1.学校成立中国石油大学 (北京)规划编制工作领导小组和工作小组

3.学校召开会议布置规划制定工作

2.规划处开展制定规划前的调研工作

4.校领导带队走访各院系（有关部门）充分交流、研讨，征求意见和建议

4.各规划负责部门广泛征求教职员工、学生、校友等各界人士的意见

5.规划处完成学校教育事业发展与改革总体发展目标框架的编制工作

6.校长办公会对基本框架进行讨论

7. 各学院(部)、研究院、各职能部门与学校直属机构，编制本单位的发展规划

8.规划处负责学校总体规划，相关部门负责专项规划，形成征求意见稿

9.总体规划和专项规划广泛征求各方意见

10.规划处修改完善，形成草案

11.规划编制工作领导小组审议发展规划草案

12.校长办公会审议草案

13.教代会讨论

14.规划处形成审议稿

15.校党委常委会审议通过

16.校党委全委会审定通过

17.报教育部备案

## 1.2中国石油大学（北京）重大改革方案决策流程

2.规划处开展相关调研

(校内外、国内外)

规划处在前期调研时不够充分，致使改革方案框架不科学、不合理

3.规划处结合我校实际和调研情况制定初步方案

4.规划处通过座谈会或文字形式征求校学术委员会、民主党派代表、老同志代表、教代会代表和学生代表意见

规划处在征求各方面意见时不够充分

5.结合我校实际和调研情况，完善初步方案

同意

不同意

不同意

同意

通过

7.主管校领导向党委书记

和校长汇报

8.涉及师生员工重大利益的方案提交教代会（学代会、研代会）进行审议

1.校领导（校长、书记）布置相关专题

10. 形成决议后执行

6.主管校领导审阅

9.党委常委会对提案进行审议

不通过

## 1.3中国石油大学（北京）处级干部集中换届工作流程

1.校党委常委会研究决定对处级干部进行集中班子换届

2.组织部拟定岗位、职责、任职条件及程序等

3.校党委常委会审定

不同意

8.组织部组织考察，形成综合考察报告

同意

12.组织部安排任前谈话

9.学校党政主要领导、分管领导进行酝酿

4.组织部组织报名与资格审查

民主测评结果计算过程中可能存在错误

5.组织部召开民主测评会进行测评

6.组织部将测评结果向校党委常委会汇报

7.校党委常委会研究确定考察对象

可能存在未发现的影响任用的问题

不予任用

10.校党委常委会根据考察报告讨论决定

不同意

异议影响任用

同意

11.组织部进行任前公示7天

组织部核实

有异议

13.学校党委任命

无异议

异议不影响任用

## 1.4中国石油大学（北京）处级干部个别聘任与任命工作流程

1.校党委研究决定对处级干部进行补充调整

初始提名可能存在个别人说了算的情况

2.通过民主推荐、领导书面提名、组织提名等形式产生初步人选

民主测评结果计算过程中可能存在错误

3.组织部召开民主测评会，对初步人选进行民主测评

4.组织部将测评结果向校党委常委会汇报

5.校党委常委会研究确定考察对象

可能存在未发现的影响任用的问题

6.组织部组织考察，形成综合考察报告

不予任用

7.学校党政主要领导、分管领导进行酝酿

不同意

8.校党委常委会根据考察报告讨论决定

异议影响任用

同意

组织部核实

有异议

9.组织部进行任前公示7天

定

无异议

异议不影响任用

10.组织部安排任前谈话

11.学校党委任命

## 1.5中国石油大学（北京）科级干部换届工作流程

5.组织部召开民主测评会进行测评

8.组织部组织考察，形成综合考察报告

1.学校科级干部领导小组研究决定对科级干部进行集中换届

2.组织部拟定岗位、职责、任职条件及程序等

3.校党委常委会审定

不同意

同意

4.组织部组织报名与资格审查

民主测评结果计算过程中可能存在错误

6.组织部向学校科级干部领导小组汇报将测评结果

7.学校科级干部领导小组研究确定考察对象

可能存在未发现的影响任用的问题

不予任用

9.学校科级干部领导小组根据考察报告研究决定任用

不同意

异议影响任用

10.党委常委会审定

组织部核实

有异议

11.组织部进行任前公示7天

无异议

异议不影响任用

12.组织部安排任前谈话

13.学校党委任命

## 1.6中国石油大学（北京）校级后备干部推选工作流程

1.教育部党组决定对学校后备干部进行调整

3.校党委审定

民主测评结果计算过程中可能存在错误

可能存在未发现的影响任用的问题

5.组织部向校党委常委会汇报推荐结果

2.组织部根据上级设定的基本条件拟定符合条件人员名册

不同意

同意

6.校党委常委会研究确定考察对象

4.组织部召开民主推荐会

7.组织部组织考察，形成综合考察

8.党委常委会进行酝酿

9.校党委常委会研究确定推荐人选，并将推荐人选上报教育部党组

不同意

同意

10.教育部党组存档

## 1.7中国石油大学（北京）人员编制设定与重大调整决策流程

1.学校下发人员编制核定通知

2.各二级单位开展调研，并上报人员编制设定情况及调整需求

4.人事处汇总调研结果，提出调整方案

6.主管人事校领导、人事处负责人与各二级单位分管校领导及部门负责人商谈编制设定调整方案

9.党委常委会审定

8.校长办公会研究

3.人事处开展调研兄弟高校人员编制情况

7.人事处汇总、整理编制设定与调整方案，将设定与调整信息校长办公会前反馈给分管校领导

10.执行

5.分管人事校领导审核

通过

通过

通过

不通过

不通过

不通过

## 1.8中国石油大学（北京）职称评定方案制定决策流程

1.人事处下发拟申报高级专业技术职务人员摸底情况通知

2.各院（部）及教辅单位上报摸底情况

评审指标分配不合理

3.人事处根据现有正高人员情况和摸底情况测算当年评审指标

4.拟定当年专业技术职务评审工作通知

5.征求学院和有关部门的意见

6.分管人事校领导审核

7.校长办公会讨论

不通过

通过

8.人事处组织当年专业技术职务评审工作

## 1.9中国石油大学（北京）教职工聘任方案制定与重大调整决策流程

1.人事处校内外充分调研，依据国家文件拟定聘任方案

2.人事处通过召开会议等形式，广泛充分征求意见

聘任方案不够合理

3.人事处汇总意见建议，形成修订稿

4.分管人事校领导审核

5.“双代会”讨论

不通过

通过

6.校长办公会讨论

不通过

通过

7.党委常委会审定

不通过

8.人事处组织教职工聘任工作

## 1.10中国石油大学（北京）教职工岗位津贴标准制定与重大调整决策流程

1.人事处校内外充分调研拟定调整方案

2.人事处通过召开会议等形式，广泛充分征求意见

3.人事处汇总意见建议，形成修订稿

4.分管人事校领导审核

5.“双代会”讨论

不通过

通过

6.校长办公会讨论

不通过

通过

7.党委常委会审议

不通过

8.执行

1.11中国石油大学（北京）预算编制流程

1.财务处根据学校事业收支计划，制定各类经费分配办法和定额指标

2.校内各单位按照学校要求提交本单位下年度预算

3.财务处审核、汇总并编制校内总体预算

研究制定预算方案时可能有倾斜或夸大需求

4.预算管理委员会审核

审核未通过

审核通过

5.党委常委会讨论

讨论未通过

讨论通过

6.下达各部门各类经费指标控制数

7.校内各单位再次提交本单位下年度预算

8.财务处复核、汇总、正式形成校内总体预算

9.以红头文件形式正式下达年度预算

10.工作结束

## 1.12中国石油大学（北京）预算外30万元（含）以上资金使用流程

1.用款单位开展调研论证

2.召开处务会（党政联席会议）集体讨论

3.用款单位的主管校领导审批

用款单位可能夸大资金需求；

4.用款单位提出申请

5.相关业务部门审核

9.形成决议

8.党委常委会讨论决定

同意

不同意

同意

不同意

通过

不通过

6.主管财务校领导审核

7.主管财务校领导向党委书记和校长汇报

10.用款单位办理支付手续

## 1.13中国石油大学（北京）预算外10万-30万元资金使用流程

1.用款单位开展调研论证

2.召开处务会（党政联席会议）集体讨论

4.用款单位提出申请

3.用款单位的主管校领导审批

用款单位可能夸大资金需求；

5.相关业务部门审核

6.主管财务校领导审核

不同意

同意

7.主管财务校领导向校长

汇报

不同意

同意

8.校长办公会讨论决定

不通过

通过

9.形成决议，完成会议纪要

10.用款单位办理支付手续

## 1.14中国石油大学（北京）房产土地购置或租赁工作流程

1.学校下达购买或租赁房产土地的任务

2.国资处根据任务确定购买或租赁房产土地目标，通过网络、报纸、中介公司等途径了解市场行情及交易情况，寻找房源地块

3.国资处会同规划处、财务处、基建处等部门研讨

10.形成决议

放弃

不通过

继续调研

不通过

继续谈判

通过

4.聘请专业房地产评估公司进行评估

5.汇总形成调研报告

不通过

7.国有资产管理处牵头，会同规划处、财务处、基建处等相关单位与卖方（租赁方）进行商业谈判

通过

通过

6.主管国资校领导审核

8.校长办公会讨论

9.党委常委会审定

放弃

11.购买或租赁房产土地

## 1.15中国石油大学（北京）重要无形资产的评估与处置流程

1.无形资产使用部门提出评估与处置申请

2.国资处牵头，与相关部门开展调研

3.聘请专业资产评估公司进行评估

修改完善

4.国资处组织论证鉴定，形成无形资产处置报告

5.主管国资校领导审核

7.党委常委会审定

放弃

不通过

通过

8.形成决议

9.处置无形资产

6.校长办公会讨论

不通过

通过

## 1.16中国石油大学（北京）公共用房分配方案制定流程

1.国资处对申请单位用房情况进行了解核实

公有住房分配不合理或不公平

2.国资处内部讨论，拟定分配方案

修改完善

3.分管国资校领导审核房屋分配方案

通过

不通过

4.充分征求有关各方意见

5.校长办公会讨论

通过

不通过

6.形成决议

7.执行

## 1.17中国石油大学（北京）基本建设项目立项决策流程

1.学校事业发展需求和校园建设整体规划

前期论证不充分或少数人说了算导致决策失误

2.基建处组织相关部门人员以及专家进行项目可行性论证

未通过

通过

3.基建处编制方案、项目建议书（初稿）

提出论证修改意见

未通过

4.主管校领导审核

同意

5.将项目相关资料提前三天送至校党委常委会成员审阅

不予实施

6.校长办公室讨论

提出论证修改意见

不同意

7.党委常委会审定

不同意

提出论证修改意见

同意

8.教育部审批

提出论证修改意见

不同意

立项通过

9.基建处落实下一步工作

## 1.18中国石油大学（北京）基本建设项目重要变更决策流程

1.相关方提出变更要求并形成变更草稿

可能由于外部利益个体的影响，对重要变更实施不合理修改

2.基建处组织设计、监理、施工方进行必要性与可行性论证，涉及造价变更的，会同跟踪审计单位进行造价论证和变更费用估算

3.基建处结合论证情况，集体研究

不同意

同意

不执行

修改意见

4.主管校领导审批

同意

不同意

5.校长办公会讨论

修改意见

不同意

同意

修改意见

6.党委常委会审定

不同意

同意

7.基建处组织设计、施工、监理、跟踪审计等单位落实具体洽商、变更

注：基建工程重要变更是指：新增加项目功能、提高装饰装修标准和使用功能重大调整等所发生的技术措施变更。

## 1.19中国石油大学（北京）重大修缮专项年度计划决策流程

6.党委常委会讨论

7.后勤管理处按计划执行

项目不执行

5.主管校领导审批

2.各单位根据工作情况提出项目需求及初步方案和造价估算

通过

通过

需调整

不通过

不通过

需调整

1.后勤管理处按学校工作安排，每年初，通知各单位开展修购专项立项工作

4.召开党政联席专题会议对通过项目排序，确定年度计划

3.后勤管理处结合实际情况对项目进行可行性和造价论证

不通过

## 1.20中国石油大学（北京）预算外重大修缮项目立项决策流程

1.使用单位提出项目需求

2.初步编制工程方案及项目概算

论证不够充分，少数人决定

3.征求后管理处意见，对项目进行可行性和造价论证

4.使用单位分管校领导审批

不同意

同意

5.分管财务和后勤工作

的校领导审批

同意

不同意

通过且金额在10-30万元之间

通过且金额在30万元以上

6.校长办公会

讨论

6.党委常委会

讨论

项目取消

项目取消

方案不通过

方案通过

方案不通过

7.后勤管理处执行

## 1.21中国石油大学（北京）重大修缮项目单项工程预算外变更决策流程

1.施工过程中，相关单位提出变更申请（主要指技术变更并金额发生变更）

论证不够充分，少数人决定

不通过

2.后勤管理处组织申请单位、使用单位、设计方、监理方、施工方进行论证

通过

不予变更

方案调整

不通过

3.后勤管理处党政联席会研究讨论

6.组织设计、施工、监理、审计等单位落实具体变更

通过且金额大于1万元

通过且金额小于1万元

4.主管后勤校领导审定

通过且金额在1-10万元

不通过

通过且金额大于30万元

通过且金额在10-30万元之间

5.校长办公会讨论

5.党委常委会讨论

不通过

不通过

不予变更

通过

通过

## 1.22中国石油大学（北京）院、部考核方案的制定与调整流程

1.规划处开展完善考核指标体系前的调研工作，形成初步方案

2.规划处充分征求职能部门、院、部等有关各方意见

3.规划处修改完善指标体系

4.主管校领导审批

5.校长办公会审议考核工作方案

未通过

通过

6.规划处修改完善院、部考核工作方案

## 1.23中国石油大学（北京）党内表彰工作流程

1.组织部发布评比表彰通知（名额、范围、条件）

个别基层组织在人选推荐环节中工作不规范，影响公平公正

2.院级党组织按要求和程序初评，确定候选对象

3.在推荐单位内部公示

1.在校级评比会和决策会议上，个别评委不能做到公平公正。2.投票结果统计可能出现差错。

4.组织部召开校级评比会，进行无记名投票推荐

不予表彰

5.校党委常委会研究，确定拟表彰对象

异议影响表彰

6.组织部在校园网上公示5天

组织部核实

有异议

无异议

异议不影响表彰

7.学校党委表彰

## 1.24中国石油大学（北京）先进个人和先进集体评选流程

1.学校发布评先进个人和先进集体的通知（名额、条件等）

2.二级党组织成立总结评比领导小组

个别基层组织在人选推荐环节中工作不规范，影响公平公正。

3.在推荐的基础上投票产生推荐人选，投票产生先进个人候选人和先进集体推荐单位

4.在推荐单位内部公示

5.宣传部请人事处、教务处、研究生院协助审核候选人和候选集体的材料

不合格

取消资格

不合格

不合格

1.在校级评比会和决策会议上，个别评委不能做到公平公正。2.投票结果统计可能出现差错。

合格

6.召开校级评比会，无记名投票决定候选名单

7.党委常委会审定表彰名单

8.校园网公示拟表彰名单

宣传部核实

是否属实

取消资格

是

9.实施表彰

有异议

## 1.25中国石油大学（北京）市级师德先进及教育先锋推荐流程

1.学校发布推选先进工作的通知，规定评选条件和名额

2.学校二级党组织及工会成立推选领导小组

二级党组织及工会组织在人选推荐环节中工作不规范，影响公平公正。

3.在近三年获得校级先进的范围内，投票产生先进个人候选人和先进集体推荐单位

有异议

4.在推荐单位内部公示

无异议

5.工会请宣传部、人事处、教务处、研究生院协助审核候选人和候选集体的材料

校工会取消其参加评审资格

不合格

9.向上级推荐

合格

同意

个别评委不能做到公平公正。

6.校评审领导小组召开会议，审议候选个人和候选集体材料，进行无记名投票决定推荐候选名单

不同意

7.校党委常委会审定推荐候选名单

有异议

取消资格

8.校园网公示

校工会核实是否属实

是

无异议

否

## 1.26中国石油大学（北京）纪委案件查办总流程

1.初核（不超过2-3个月）

2.立案（不超过1个月）

3.调查（不超过3-4个月）

4.审理（不超过1-2个月）

5.处理与执行（做出处理决定不超过1个月）

## 1.27中国石油大学（北京）纪委违纪问题初核流程

4. 初核组制定初核方案，报纪委书记审批

5.根据实施方案进行初核，形成初核情况报告

7.纪委书记在初核情况报告上签署意见

1.校纪委受理并决定初核

3.校纪委成立初核组（至少由两人组成，且执行回避制度）

2.纪委办公室填写初步核实呈批表

工作人员扭曲事实或隐藏证据，造成定性量纪不准确。

8.对初核结果进行处理，需要追究党纪处分的，立案或移送司法

6.纪委副书记与纪委办公室集体审核初核报告及处理建议（初核启动2-3个月完成）

## 1.28中国石油大学（北京）纪委中层党员干部违纪立案流程

5.纪委书记签署审批意见

6. 纪委办公室向分党委（党总支）下发立案决定书

7.填写《纪检监察机关立案案件登记表》，报北京市教育纪工委会备案

是

否

4.党委常委会讨论

是否立案（呈批1个月之内）

3.纪委会研究

讨论是否立案

是否立案

2.报纪委书记审核

1. 纪委办公室撰写立案呈批报告

是

否

5.不予立案

4.不予立案

【注】中层干部指：1.学校二级单位（职能部门、院（部）、直属单位等）及其内设处级机构的负责人及领导班子成员、享受中层干部待遇的非领导职务人员；

2. 学校资产经营公司董事、监事、总经理及副总经理，以及学校全资、控股企业校方董事、监事的任免和党政纪处分。（依据《中共中国石油大学（北京）委员会“三重一大”决策制度实施办法》）

## 1.29中国石油大学（北京）纪委党员违纪立案流程

4.纪委书记签署审批意见

5. 纪委办公室向分党委（党总支）下发立案决定书

6. 填写《纪检监察机关立案案件登记表》，报北京市教育纪工委会备案

是

否

4.不予立案

3.纪委会研究

讨论是否立案（呈批1个月之内）

2.报纪委书记审核

1. 纪委办公室撰写立案呈批报告

1. 校纪委成立调查组（至少由两人组成，且执行回避制度）

2. 调查组熟悉案情和相关法规，制定调查方案

3. 按照规定向被调查人宣布立案决定

4.按有关规定调查取证

5. 认定错误事实，并将错误事实材料与被调查人见面

6.形成调查报告

8.纪委书记对调查报告签署审批意见

9.移送审理

工作人员扭曲事实或隐藏证据，造成定性量纪不准确。

7.纪委副书记与纪委办公室集体审核调查报告及处理建议（调查启动3-4个月完成）

## 1.30中国石油大学（北京）纪委案件调查流程

## 1.31中国石油大学（北京）纪委案件审理流程

1. 由调查组填写移送审理登记表

2. 校纪委成立案件审理组

（至少由两人组成，且执行回避制度）

3. 审理组审阅案卷

4.与被调查人谈话，视情况补充调查

8.校纪委向北京市教育纪律检查工作委员会申请进行协审

6.纪委会研究审理报告，决定定性量纪

通过

未通过

7.纪委书记签署对审理报告的审批意见

5.形成审理报告（移送审理1-2个月完成）

10.处理执行

9.校纪委研究协审意见，最终形成定性量纪与处理意见

工作人员扭曲事实或隐藏证据，造成定性量纪不准确。

## 1.32中国石油大学（北京）纪委中层党员干部违纪处理与执行流程

1. 校纪委向分党委（党总支）移交审理报告

3. 将处分决定上报分党委（党总支）

4. 分党委（党总支）收到审理报告1个月之内将处分决定上报校纪委

9. 违纪党员所在支部召开支部大会宣布处分决定

7.校纪委、分党委（党总支）将处分决定与受处分党员见面

6.校纪委报党委常委会审批

通过

未通过

8.违纪党员在处分决定和处分决定送交签收单上签字

10. 填写《纪检监察机关结案案件登记表》，报北京市教育纪工委备案

11.结案

2. 违纪党员所在党支部召开支部大会做出处分决定

5.纪委会讨论审核

## 1.33中国石油大学（北京）纪委党员违纪案件处理与执行流程

1. 校纪委向分党委（党总支）移交审理报告

3. 将处分决定上报分党委（党总支）

4. 分党委（党总支）在收到审理报告1个月之内将处分决定上报校纪委

8. 违纪党员所在党支部召开支部大会宣布处分决定

6.校纪委、分党委（党总支）将处分决定与受处分党员见面

7.违纪党员在处分决定和处分决定送交签收单上签字

2. 违纪党员所在党支部召开支部大会做出处分决定

5.纪委会讨论审批

10.结案

9. 填写《纪检监察机关结案案件登记表》，报北京市教育纪工委备案

## 1.34中国石油大学（北京）教职工违纪处理决策流程

1.教职工违纪行为出现

2.相关部门初步开展调查，并将调查情况提交人事处

3.人事处成立调查组（2人以上组成），收集、查证有关证据材料

4.调查组形成书面调查报告，拟定给予处分种类

5.分管人事校领导批准立案

申诉

申诉成功

6.人事处将调查认定的事实及拟给予处分的依据告知被调查人员

人事处复核

申诉失败

不申诉

7.分管人事校领导审查

8.校长办公会讨论

不予处分

不通过

通过

9.人事处将处分决定以书面形式通知受处分教职工本人和有关单位

10. 将处分决定存入受处分教职工的档案

## 1.35中国石油大学（北京）学生开除学籍处分流程图

1.发现违纪行为

2.相关部门调查、取证

3.学院党政联席会办公会讨论，初步建议开除学籍

做出其他

处分决定

４.学工处审核学生违纪事实，研究讨论处理意见

5.违纪事实材料送达

违纪学生本人

申诉委员会

复核

学生听证

有异议

申辩成功

无异议

6.学工处拟定开除学籍决定

申辩失败

7.主管学生校领导审核

8.校长办公会审议

做出其他

处分决定

不同意

同意

9.学工处将处分决定下达到

学院和学生本人

10.在学校公告栏张贴公布

11. 录入学生管理系统，放入学生人事档案

12.报北京市教育委员会备案

注：此流程适合所有学生

第二部分 执行事项工作流程

## 2.1中国石油大学（北京）处级党政领导干部年度考核工作流程

1.学校党委决定开展处级单位和处级党政领导干部考核工作

2.组织部拟定考核工作通知

3.处级干部填写干部考核登记表，处级单位负责人全面总结本单位年度工作

4.组织部在校园网上公布考核登记表

5.组织部到各二级单位召开教职工大会，由全体员工对本单位处级干部进行民主测评

民主测评结果计算过程中可能存在错误

6.组织部根据要求组织相关领导分别对处级干部进行评定

7.组织部召开由学校党委委员、纪委委员、全体处级干部和各方面代表参加的处级单位年底考核述职测评大会，对处级单位（及其领导班子）进行民主测评

8.组织部根据学校干部考核文件有关规定计算出处级单位和处级干部考核成绩

9.组织部拟定考核等级，并进行分类排序

10.组织部向党委常委会报告考核结果

11.组织部在适当范围内公布考核结果。按规定对优秀的进行表彰，对不合格的进行处理

## 2.2中国石油大学（北京）院、部考核工作流程

1.规划处于本年度年末或下年度年初组织相关职能部门布置年度院、部考核工作

2.各部门根据考核指标与考核内容完成对各院、部的考核，并及时将考核结果提交规划处

3.规划处把考核结果通过OA发给院部

4.各院部核对考核结果

院部向相关职能部门反应，修正考核结果

有异议

无异议

5.规划处根据各部门的考核结果完成考核的汇总工作

6.形成院部考核年度报告

7.主管校领导审批

8.校长办公会审定年度院、部考核工作的结果

9.通过校园网正式向全校公布考核结果

10.按执行文件规定进行奖惩

## 2.3中国石油大学（北京）教学、科研人员招聘流程

1.人事处在学校主页上公示招聘计划、要求

2.院（部）收取、并初步审核应聘材料，通知合格人员参加院（部）面试

3.院（部）组织相关学科人员对应聘者材料审核，并对审核通过者的教学能力和学术水平进行考核

4.将考核结果上报院（部）招聘工作小组

风险点防范措施：1.院系学术委员会无记名投票（须2/3以上出席会议委员同意）。

2.人事处严格审核上报材料，并要求院系上交专家签到表和会议记录。

取消资格

5.院（部）招聘工作小组组织面试和相关考核，以无记名投票方式确定拟录用人员

有问题

6.院（部）将拟录用人员在本单位公示一周

核实情况

无异议

无异议

无问题

7.将有拟录用人员有关材料上报人事处

8.人事处进行形式审查

取消资格

9.分管人事校领导审批

有问题

10.人事处将拟录人员有关材料通过校园网公示一周

核实情况

无问题

无异议

无异议

11.签订聘用合同

## 2.4中国石油大学（北京）机关教辅人员、辅导员招聘流程

1.人事处在学校主页上公示招聘基本要求、招聘岗位，组织报名

2.二级单位按要求进行资格预审，通过资格审核人员名单在学校人才招聘网公示

3.人事处统一安排综合考试，并将测试结果反馈各单位

4.二级单位确定参加面试人员名单；参加面试人员名单在学校人才招聘网实时公示

5.人事处统一组织面试，由评委独立评分，确定面试成绩

6.二级单位根据笔试和面试成绩确定参加二次面试名单；二次面试人员名单在学校人才招聘网公示

7. 二级单位组织二次面试，集体研究确定试用人员；参加试用人员名单在学校人才招聘网实时公示

8.二级单位组织试用，确定拟聘人员

9.人事处再次核查拟聘人员情况

10.分管人事工作校领导审批

11.人事处将拟聘人员名单

在学校人才招聘网公示七天

12.签订聘用合同

## 2.5中国石油大学（北京）专业技术职务评审流程

1.人事处公布评审指标

2.个人申报

3.各二级单位初步审核申报材料

4.人事处随机选取专家库中的评议专家，组织同行专家评议

5.各单位专业技术职务评审推荐组召开会议，听取申报人述职汇报，以无记名投票方式确定推荐人选后排序

6.推荐人选在本单位内公示一周

7.学校专业技术职务任职资格审查小组对各推荐组上报的申报人员的任职资格进行复审

8.学校专业技术职务评审评议组召开会议，听取申报人述职汇报，最后以无记名投票方式表决确定人选

9.人事处将确定人选及材料，通过校园网在全校公示一周

10.学校专业技术职务评审委员会召开全体会议，对高级专业技术岗位的申报人员进行综合评议，择优确定最终人选。

11.发文实施

## 2.6中国石油大学（北京）教职工因公出国流程图

处级干部

非处级干部

不合格

不合格

不合格

不合格

不合格

2.主管校领导签字

3.科学技术处审签字

4.国际处审签

6.上级部门批复

7.国际处办理护照和签证

8.办理出国费用

10.提交出国总结报告或研修成果、上缴护照

11.报销费用

12.任务结束

提供虚假出国（境）邀请，私事公办或公费旅游

不予批准

合格

合格

合格

合格

合格

9.出访

1.本人提交出国申请表及对方邀请函等材料

5.主管外事校领导审批、签发备案表

2.二级单位领导签字

费用超标、超出审批出访时间

## 2.7中国石油大学（北京）批量收费流程

1.财务处根据教务处、研究生院提供的学生名单办理补助卡，公示收费标准并导入收费系统

2.学生缴费

3.银行批量扣款

4.财务处打印发票

5.入账

6.收费结束

## 2.8中国石油大学（北京）零星收费流程

1.学生缴纳学宿费、其他单位交来会议费、测试费、培训费、标书费等

2.财务处收费管理岗收费

3.财务处开具发票岗开具发票

4.入账

5.收费结束

## 2.9中国石油大学（北京）留学生收费流程

国际处留学生科通知学生缴费

(收费标准、缴费方式）

2.留学生定期将应缴费用存入卡中

1.留学生科为每位留学生新生办理一张农行卡

3.留学生科汇总学生缴费信息，报财务处

5.缴费结果返回留学生科、综合科登记备案

4.财务处通过银行扣款

综合科到财务处上账、开发票

1.留学生科为留学生开具缴费通知单

2.留学生持通知单到银行柜台交费

3.将交费凭证第三联交回留学生科

4.银行将留学生缴费信息返回校财务处

5.综合科与财务核对信息

4.综合科持汇款凭证到财务处查收款项

3.留学生向留学生科出示汇款凭证

1.留学生科向学生提供学校账户信息

2.通过境外汇款直接汇入账户账户

银行刷卡

境外汇款

银行缴费

登记备案发放发票

## 2.10国际合作与交流处固定项目经费使用流程

1.相关科室提供固定项目支出申请

2.按照合同和相关规定，拟定支出方案

3.主管处级领导签字确认

4.项目实施

5.财务处审核、报销

备注：固定项目主要包括留学生奖学金、生活费、医疗费、机票款以及公寓物业费

## 2.11国际合作与交流处预算项目经费使用流程

1.国际处启动项目预算编制

2.项目核心组论证

20万以下

20万（含）以上

3.提交教职工小组讨论

4.征求分管校领导意见

5.预算上报学校财务处

6.学校财务处批准

7.主管处级领导签字确认

8.项目实施

9.审计验收

备注：预算项目主要包括留学生公寓修缮、大宗物资采购等

## 2.12国际合作与交流处预算外项目经费使用流程

1.临时项目立项申请

2.项目核心组会议论证

3.教职工代表小组讨论

4.分管校领导审批

5.主管处领导签字确认

6.项目招标

7.项目实施

8.项目验收

备注：

20万以上项目流程

10-20万项目流程

5-10万项目流程

5万元以下项目流程

## 2.13成人（远程）教育学院收费及学费返还工作流程

学习中心报数据不准确，导致学费核对有误

6.院长审批

2.通过管理平台告知学院财务汇款信息，递交《学费返款情况说明》

1.各学习中心通过管理平台向学院财务上报缴费数据并办理汇款

4.按照学习中心递交的《学费返款情况说明》，核算返款金额，填写汇款凭证

3.学院财务查收来款，审核平台数据

5.主管副院长审批

7.财务处长审批

8.分管财务校长审批

9.财务处办理汇款

10.各学习中心查收返款，开据发票并邮寄

11.学院财务查收并核对发票

12.校财务报账

＜10万元

≥10万元

学院财务审核失误，致使各学习中心数据与上交款不符

## 2.14成人（远程）教育学院教学经费支出流程

1.教学、考务、招生等部门

填写经费支出申请表

2.部门负责人初审

7.执行

4.学院财务部门导入学校系统

5.学校财务处审批

6.账务处报销

3.院长审批

教学经费主要包括：

1.教师的酬金；2.与招生、教学、考试等有关事务的差旅费；

## 2.15成人（远程）教育学院3万元以下物资设备采购工作流程

1.请购设备或物资的人员填写《请购申请表》

2.部门负责人初审

3.办公室主任复审

4.院长审核

5.2名以上采购人员进行市场调研，提交书面采购方案（至少3个），并从中推荐1个方案

6.部门负责人初审采购方案

13.国有资产处审查、备案

7.办公室主任复审采购方案

8.院长审核采购方案

11.资产管理员登记入账

10.采购员及办公室资产管理员共同验收货物

12.学校财务处报销

9.采购员与供应商签订纸质供货合同

## 2.16成人（远程）教育学院3万元以上物资设备采购工作流程

1.学院采购人员充分调研，形成采购方案

2.院长审核

3.院长办公会讨论通过

10万元以下

4.校财务处审批

10万元以上

5.学校分管财务校领导审批

20万元以上

20万元以下

6.校国资处招标，确定供应商

7.采购员与供应商签订纸质供货合同

11.国有资产处审查、备案

9.资产管理员登记入账

8.采购员及办公室资产管理员共同验收货物

10.学校财务处报销

## 2.17继续教育学院收费流程

1.各培训中心和办公事务部对相关培训机构及市场进行培训收费情况调研

2.院务会讨论制定培训费及食宿费收费参考标准并发文

3.培训业务部门与委培单位洽谈确定收费标准

反馈

4.提供培训计划、培训通知或培训合同

有异议

5.部门业务部门主任审批

同意

6.院长审批

有异议

同意

汇款交费

现金交费

7.委培方将培训费、食宿费汇入学校财务账号

7. 委培方以现金形式将培训费、食宿费交付学院收费人员，后者开具发票

8. 学院收费人员核实金额及到账情况

8. 学院收费人员填写收费明细表

9.开具发票交付委培方

9.将培训费、食宿费上交学校财务处

10.工作结束

## 2.18继续教育学院培训项目支出流程

1.培训项目运行及其它支出，由相关负责人制定预算

2.部门主任审批

3.院长审批

<3万

≥3万

4.学校财务处审批

5.按学校财务管理规定报销

## 2.19继续教育学院物资采购支出流程

1.相关负责人进行市场调研并提出购置方案

2.部门主任审批

3.院长审批

<3万

≥3万

4.学校财务处审批

5.购置设备到国有资产处办理请购及验收

6.按学校财务管理规定报销

物资采购支出：主要包括购买设备和家具；

## 2.20继续教育学院重大修缮专项支出流程

1.相关培训部门提出修缮申请

2.院务会讨论审议

3.相关负责部门制定经费使用方案

4.学校相关部门及校领导审批

5.后勤管理处按照学校相关要求进行招投标

6.审计处进行审计

7.按学校财务管理规定 支付费用

重大修缮专项主要包括：继续教育学院办公楼、外教宿舍、宿舍楼等的装修改造等；

## 2.21中国石油大学（北京）科研项目管理流程

1.项目负责人与项目来源单位商谈项目

外协单位资质的审核存在一定的风险

2.确定外协单位

3. 项目负责人与项目来源单位

商定合同文本

修改完善条款

4.项目负责人通过科研信息管理系统提交合同

5.学院主管科研院领导审核

不通过

通过

6.科技处审核

不通过

通过

7.项目负责人与项目来源单位

签订合同

8.项目来源单位拨款

9.财务处下发到款通知

10.科技处进行经费认证

11.项目负责人到财务处办理上账手续

有外协经费

无外协经费

12.科技处依据外审合同，分批开具外拨单，办理经费外拨

12.项目负责人组织实施项目

13.进行校内成果登记归档

14.项目来源单位组织项目验收

15.项目负责人到科技处和财务处科办理撤卡

## 2.22中国石油大学（北京）校外协作科研项目管理流程

1.项目负责人确定项目外协

退回修改

5.重大项目需主管校领导审核（部分重大项目还需开题）

）

不予立项

不予立项

不通过

通过

不通过

通过

不通过

不通过

3.学院主管科研院领导审核

2.提交外协项目申请及相关资质

4.科技处审核

6.项目负责人与外协单位

签订正式合同

7. 项目负责人开展项目

8. 科技处进行中期检查

10. 项目负责人提交结题验收材料备存或归档

9. 科技处组织项目结题或验收

## 2.23中国石油大学（北京）科研经费管理与使用流程

1.财务处、科技处、学院协助指导项目负责人编制预算

2.将预算上报科研项目立项的经费管理部门

3科研项目立项的经费管理部门批复

4.科技处立项

5.财务处建账并根据批复预算设定各科目额度控制数

项目负责人违规使用经费；

6.项目负责人开展科研业务活动，支出科研经费

<3万

7.项目负责人审批

≥3万

8.学院主管科研院领导审批

3万-6万

≥6万

9.学院院长审批

10.科技处处长审批

6万-10万

≥10万

11.主管财务校领导审批

12.主管科研校领导审批

13.财务审核票据，报销入账

审核通过

审核未通过

14.年度或项目结束时，根据支出情况形成经费决算

15.财务处、科技处、审计处内审

审核未通过

审核通过

16.报送正式财务决算报告

## 2.24中国石油大学（北京）20万元以下设备、家具采购流程

项目负责单位提出不合理请求或提供的采购信息不全面、不准确，影响采购工作的公平公正；

1.项目负责单位前期调研

2.国有资产管理处调查项目单位实际需要

财政性经费3万元以下、或科研经费10万元以下

财政性经费3万元以上，或科研经费10万元以上

3.项目负责单位询价

（至少由两人参与）

验收不严格，不能及时发现采购设备、家具存在问题；

8.国资处牵头组织验收

自行采购

4.形成询价报告

5.国资处审核备案

6.项目负责方拟定合同，国资处审核通过后，项目负责方签订合同

7.项目负责方按合同约定支付

9.登记、入账

## 2.25中国石油大学（北京）20万元以上设备、家具采购流程

项目负责单位提出不合理请求或提供的采购信息不全面、不准确，影响采购工作的公平公正；

1.项目单位前期调研论证

120万（含）以上

2.国有资产管理处调查项目单位实际需要

120万以下

3.项目单位编制招标文件

4.国资处审核招标文件

委托校外代理机构组织公开招标、评标、公示

5.国资处通过校园网发布招标公告

6.审核供应商资质

招标过程中，评委带有倾向性，影响公平公正

7.组织财务、审计、设备专家组成招标小组，评定中标单位

项目金额

100万以下

100万（含）以上

8主管校领导审核评标结果

8国资处审核评标结果

9.国资处确定中标人

10.中标结果校园网公示7天

11.签订设备采购合同

12.按合同办理付费

验收不严格，不能及时发现采购设备、家具存在问题

14.登记、入账

13.组织验收

## 2.26中国石油大学（北京）纸本图书采购工作流程

6.图书馆馆长对图书采购清单进行审批

8.采购人员向图书应商发送订单

9.进行验收、登记

7.图书馆馆务会讨论

1.图书采购招标小组拟定招标文件

2.国资处网上发布招标公告

3.图书馆对投标单位进行资格预审

5.图书馆采编部通过征订、读者推荐等多种渠道，收集读者需求和图书资源，形成图书采购清单

通过

不通过

采购计划有倾向性，造成不公平

4.国资处组织公开招标，确定图书供应商至少三家

## 2.27中国石油大学（北京）纸本期刊采购工作流程

2.图书馆馆长审批

4.国资处组织公开招标，确定中标单位

5.图书馆与中标方签订采购合同

6.图书馆采编部形成年度电子资源使用情况报告

3.图书馆馆务会讨论

不通过

通过

1.图书馆根据学校教学与科研需求，制定纸本期刊建设报告和建议方案

采购计划有倾向性，造成不公平

## 2.28中国石油大学（北京）电子资源采购工作流程

2.进行电子资源试用

3.图书馆采编部根据试用情况和学校教学科研需求，制定电子资源建设报告和建议方案

4.图书馆馆长审批

6.国资处组织公开招标，确定中标单位

7.图书馆与中标单位签订采购合同

8.图书馆采编部形成年度电子资源使用情况报告

1.图书馆根据学校教学与科研需求，多渠道收集电子资源情况

5.图书馆馆务会讨论

不通过

通过

采购计划有倾向性，造成不公平

## 2.29中国石油大学（北京）药品采购流程

1.药品采购招标小组拟定招标文件

2．国资处网上发布招标公告

3.对投标企业进行资质审查

4.组织公开招标，确定3家药品供应商

订单额度分配不均衡，有倾向性

5.校医院药品采购人员结合药品实际需求，制定药品采购订单计划

6.校医院主管院长审批

7.校医院院务会通报

通过

8.向药品应商发送订单

查验不严格致使实际入库量与验收单所示量不符

9.药品验收入库

## 2.30中国石油大学（北京）基建工程招投标流程

（含勘察设计、施工、监理招标代理、工程设计单位、材料设备采购）

招标文件中带有不合理倾向性条款，评标程序制定不规范。

1.基建处组织编制招标文件

根据基建工程招标管理法规，在北京市建筑市场进行公开招标

2.审计处、财务处审核招标文件

校外标

校内标

3.基建处在校园网发布招标公告

4.投标人领取招标文件

资格审核不严，不符合要求的投标人未完全去除；

5.基建处对投标人作资格审核

6.投标人编制投标文件

评标委员会的组成不符合规定；

不严格执行评标程序，评标不公正，选择中标人带有倾向性。

7. 基建处组织成立评标小组开标、评标

投标人少于3家

8.在校园网发布中标公告

9.确定中标人

## 2.31中国石油大学(北京)工程预付款、进度款及结算款付款流程

1.施工单位提交付款申请

2.工程监理人员审核工程进度情况及本次申请数额

工程量审核主观随意、审核不及时

3.基建处现场代表审核确认

工程款审核不及时

4.基建处预算员审核

5.审计处审核

6.基建处开出付款单

7.基建处处长审批

8.审计处处长审批

9.财务处处长审批

10.主管财务副校长审批

10.主管基建副校长审批

11.领取支票

## 2.32中国石油大学（北京）基建工程一般变更和施工洽商签证管理流程

1.相关方提出变更要求并形成变更草稿

工程变更、现场签证理由不充分，方案不合理；

为特定材料商谋利益、与施工单位的串通行为、化整为零规避审批程序。

2.基建处组织设计、监理、施工方进行必要性与可行性论证

3.涉及造价变更的，会同跟踪审计单位进行造价论证和变更费用估算

4.基建处组织设计、施工、监理、跟踪审计等单位落实具体洽商、变更

5.执行

注：一般变更是指为保证工程质量安全必须实施的技术措施调整、为保证施工可行完善施工图设计等所发生的技术措施变更。

2.33中国石油大学（北京）基本建设项目竣工验收、移交流程

1.施工单位完成各分部及系统调试、自检

申请

整改合格

整改

2.人防验收

2.节能验收

2.规划验收

2.消防验收

未通过

通过

施工单位整改

未通过

3.基建处、监理、设计、施工单位四方预验收

通过

1.不按规定组织验收；

2.降低质量标准验收。

未通过

合格

4.基建处、监理、设计、施工单位四方验收

通过

5.住建委监督检查

6.办理竣工备案

基建处督促施工单位整改

7.施工单位移交给使用单位（基建处、国资处、后勤管理处、使用单位共同参加）

质量问题

整改合格

8.建筑投入使用

## 2.34中国石油大学（北京）20万元以上重大修缮专项整体工作流程

1.学校下达专项维修项目红头文件

2.后勤管理处党政联席会研究落实

3.组织项目实施，开展前期调研

4.施工方案设计及施工图设计

招标文件中具有倾向性，排斥潜在投标人；

17.资料归档

对投标人资格审核不严；

标委选择不当，影响招标结果的公平公正；

施工单位拉拢腐蚀项目管理人员，偷工减料谋取私利；

验收人员验收不严格，施工单位蒙混过关；

6.制定招标文件

7.在校园网发布招标公告

9.投标单位提交投标文件

12.后勤管理处与中标单位

签订项目合同

14.施工单位组织施工

10.后勤管理处组织评标

8.审核投标单位资质

发放招标文件，组织踏勘、答疑

11. 校园网公布中标单位

5.造价咨询，工程量清单制定

13. 确定监理单位

15.工程验收

16. 工程资料报送审计部门

## 2.35中国石油大学（北京）20万元以下零星修缮专项整体工作流程

1.学校下达专项维修项目红头文件

2.后勤管理处党政联席会研究落实

3.组织项目实施，前期调研

4.后勤管理处、使用单位、保障运行单位商定设计方案及施工图

5.成立零星修缮项目施工队伍选择小组

（由后勤管理处处长、主管修缮副处长、资源版块负责人、项目管理人员1-2名组成）

施工单位选择不当

6.选择专业施工队伍

7.签订施工合同

施工单位拉拢腐蚀项目管理人员，偷工减料谋取私利

验收人员验收不严格，造成施工单位蒙混过关

11.工程资料归档

8.施工单位组织施工

9.工程验收

10.工程资料报送审计部门

10万元以上

10万元以下

## 2.36中国石油大学（北京）重大修缮专项评标工作流程

1.后勤管理处确定评委（由各部门人员和一定专业知识的工程技术人员、专家组成，共奇数位）

（建议交由政府招标办进行招标）

标委选择不当，影响招标结果的公平公正；

2.将招标文件提前送达评委

3.纪委查验投标文件和投标委托资质

4.参评单位陈述并接受评委质询

信息不对称，未选最优企业。

无中标单位

流标

5.评委集体评议、无记名票决中标单位

有中标单位

6.后勤管理处形成招标会议纪要，各评委签字确认

7.后勤管理处通知中标单位

8.通过校园网公开中标结果

## 2.37中国石油大学（北京）重大修缮专项施工单位组织施工工作流程

1.后勤管理处与施工单位签订施工合同

项目管理人员配备不合理

2.后勤管理处委派两人以上负责项目管理

3.根据工程需要，委托（或招标）专业监理公司进行项目监理

4.监督施工单位按施工组织设计进行施工

无预算外变更

有预算外变更

5.依据专项变更流程执行

6.项目完成，后勤管理处、监理单位共同组织验收

## 2.38中国石油大学（北京）公有房使用申请流程

1.用房单位或个人提交用房申请

2.国资处对申请单位用房情况进行了解核实

3.国资处处长审查

4.主管国资校领导审核

5.签订房屋使用协议，办理房屋交接手续

未经批准，擅自将学校公有房出租、出借、挪用、出售牟取私利

6.用房单位使用

## 2.39中国石油大学（北京）设备、家具报废流程

1.使用单位提交报废申请

10万≤原值<40万

原值<10万

原值≥40万

2.使用单位技术鉴定

2.国资处组织相关人员技术鉴定

2.国资处组织专家技术鉴定

3.国资处组织公开招标

批量电脑超50台

3.国资处确定校外回收公司

4.原值超过500万报教育部审批，超过800万报财政部审批

4.组织议价、回收

5.回收资金上交财务

## 2.40中国石油大学（北京）本科招生录取总体流程

1.学校成立本科招生工作领导小组、工作小组和监察小组

3.制定招生章程、编印招生宣传手册

5.进行远程网上录取

6.邮寄录取通知书

4.开展招生宣传

2.招生办公室编制本科招生来源计划

7.处理与上报招生信息数据

## 2.41中国石油大学（北京）本科招生来源计划编制流程

1.教育部对我校下达本年度招生来源计划数

2.招生办公室就招生专业、招生人数等问题征求各学院的意见

需修改

3.编制分专业招生计划和招生来源计划

4.招生工作领导小组审批

不同意

同意

5.招生办公室上报

教育部审批

不同意

同意

6.招生办公室生成本科招生分省、分专业计划

7.上报教育部，并分送各省市自治区高招办

## 2.42中国石油大学（北京）本科招生章程制定及招生宣传流程

1.招生办公室根据教育部招生管理文件及学校年度招生计划制定本科招生章程

需修改

2.招生工作领导小组审批

不同意

同意

3.招生办公室报

教育部审批

不同意

同意

4.招生办公室生成招生简章

5.将招生章程分送各省市自治区高招办

6.各学院、专业及学工处、就业等职能部门提供招生宣传资料

7.在本科招生网上公布招生章程、招生计划

8.通过参加现场咨询会、组织学校开放日，电台、电视台、电话、网络咨询、邮寄招生宣传手册等形式等进行招生宣传

## 2.43中国石油大学（北京）本科招生远程网上录取流程

1.招生办公室通过网络与招生省市自治区联系，核对招生计划，并按计划数投档比例下载考生信息

2.审阅考生档案，做详细记录

3.对有问题记录的考生信息进行严格审核，同时依据高考分数与志愿确定录取专业，打印录取结果

通过

4.招生工作小组组长审核

不通过

通过

5.招生工作领导小组审核

不通过

通过

6.招生监察小组审核

不通过

通过

7.招生办公室上传省招办审核

不通过

通过

8.招生办公室核实一志愿计划录取是否录满

否

9.打印、邮寄录取通知书

是

10.处理上报招生信息数据

## 2.44中国石油大学（北京）自主选拔招生工作总体流程

1.招生办公室制定并公布

本科自主招生章程

2.考生报名和资格审核

3.招生办公室组织命题

4.印刷并保管试卷

5.考生参加考试

6.阅卷教师评卷

7.预录取

## 2.45中国石油大学（北京）自主选拔招生报名流程

1.招生办公室确定报考标准和优惠政策，编制自主招生章程

2.报教育部备案，向社会公布

3.开放自主招生报名系统，接受报名

4.按照报名标准审核报名材料，确定考试名单，初步分组

5.招生工作领导小组审核

不通过

通过

6.招生工作监察小组审核

有异议

无异议

8.考生打印准考证

## 2.46中国石油大学（北京）自主选拔招生考试流程

1.招生办公室组织专家命题

2.印刷、保管试卷

3.安排考场

4.监考培训

5.学生报到，领准考证和分组抽签

6.笔试

7.组织面试专家分组

8.面试

9考试结束

## 2.47中国石油大学（北京）自主选拔招生预录取流程

1.招生办公室组织教师批改试卷

2.录入、核算成绩

3.按照成绩和计划数确定预录名单

4.招生工作领导小组审核

不通过否

通过

5.招生监察小组审核

不通过

通过

有误

复核

6.招生办公室在本科招生网公示

有异议

无误

无异议

7.报学生所在省招办和中学公示

8.教育部阳光高考平台公示，各省备案

9.考生参加高考，一志愿填报预录专业，符合条件，享受优惠政策

10.高考录取

## 2.48中国石油大学（北京）本科第二学士学位招生总体流程

1.招生办公室制定并公布第二学士学位招生章程

2.考生报名和资格审核

3.招生办公室组织命题

4.试卷印刷、保管

5.考生参加考试

6.阅卷教师评卷

7.录取

## 2.49中国石油大学（北京）本科第二学士学位招生报名流程

1.招生办公室确定报考标准，编制第二学士学位招生章程

2.报教育部备案，向计划省份公布

3.开放第二学位招生报名系统，接受报名

4.按照报名标准审核报名材料，确定考试名单

5.招生工作领导小组审核

不通过

通过

6.招生办公室在本科招生网公示

复核

有异议

无异议

7.打印准考证

## 2.50中国石油大学（北京）本科第二学士学位招生考务工作流程

1.招生办公室组织命题

2. 印刷并保管试卷、保管

3.安排考场

4.监考培训

5.进行笔试

6.考试结束

## 2.51中国石油大学（北京）本科第二学士学位招生录取流程

1. 招生办公室组织教师批改试卷

批改试卷

2.录入、核算成绩

3.按照成绩和计划数确定预录名单

4.招生工作领导小组审核

不通过

通过

5.招生工作监察小组审核

不通过

通过

有误

6.招生办公室在本科招生网公示

复核

有异议

无异议

无误

7.打印、邮寄录取通知书

8. 处理、上报招生信息数据

9.录取结束

## 2.52中国石油大学（北京）高水平运动员招生总体流程

1.高水平运动员招生项目、章程制定

2.高水平运动员招生报名和资格审核

3.体育项目测试

4.高水平运动员招生录取

## 2.53中国石油大学（北京）高水平运动员招生报名流程

1.体育教学部确定招生项目、人数和级别并上报学校

2.招生办公室制定高水平运动员招生章程

3.上报教育部备案

4.教练员到各地学生选材

5.高水平运动员考生报名

淘汰

6. 高水平动员招生小组进行资格审核

不通过

通过

7.汇总形成参加测试考生名单

2.

未严格按照专项测试裁判规则执行，测试成绩出现偏差或犯规判定不准

54中国石油大学（北京）高水平运动员招生预录取流程

1.招生办公室组织高水平运动员考生体育测试

2.高水平动员招生小组确定体育合格考生

3.招生工作领导小组审核

不通过

通过

4.招生工作监察小组审核

不通过

通过

5.考生参加省市自治区体育测试

6.教育部高考阳光平台公示考生名单

7.与考生签订协议

8.通过单独考试

8.参加普通高考

9.高考招生录取

## 2.55中国石油大学（北京）研究生招生工作总流程

1.招生简章的制定

9.录   取

3.命   题

5.考   试

7.评阅试卷

8.复   试

2..报   名

4.试卷印刷、保管

6.试卷整理

## 2.56中国石油大学（北京）研究生招生简章制定流程

2.各学院（研究院）按照通知制定、修订招生简章

3.研究生招生办公室根据学位办制订的导师遴选文件审核导师招生资质

5.各学院向研究生招生办公室提交由学科负责人签字并加盖公章的招生简章

不符合要求

4.确定招生简章涉及的相关要求

1.研究院根据教育部、北京市教育考试院相关文件，由研究生招生办公室下发通知到各学院（研究院）

符合要求

6.研究生招生办公室审核，上传教育部招生信息网印刷发布

## 2.57中国石油大学（北京）硕士研究生招生报名流程

1.研究生招生办公室根据教育部、北京市教育考试院相关文件，结合工作任务要求和时间安排下发通知

2.开展报名准备工作，上传硕士报名基础信息数据库

3.全国报名系统开通后考生开始报名

4.教务处完成优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推荐工作

5.研招办现场确认考生信息、照相

6.对考生进行资格审查

通知考生本人，对报名资格进行复查

合格

不合格

7.上报确认信息后的考生数据库

8.编制考号

9.寄发准考证

## 2.58中国石油大学（北京）博士研究生招生报名流程

3.12月1-31日开通博士报名系统，开始网上报名

4.将报名数据库分析、整理后的报名情况反馈给各学院（研究院）

5.接收考生寄送的报考材料，对考生进行资格审查

1．研究生招生办公室根据教育部、北京市教育考试院相关文件和工作任务要求和时间安排下发通知

合格

7．寄发准考证

2.11月份更新学校博士生报名系统

不合格

通知考生本人，对报名资格进行复查

6. 对考生进行资格审查，网上向考生反馈情况

## 2.59中国石油大学（北京）研究生招生命题流程

2.统计已有试题份数，确定应出试题份数

（保证考试有至少两套试题选择）

4.下发命题通知和相关材料到学院（研究院）

1.研究生招生办公室根据考生报名信息，确定考试科目

6.在规定时间里专人接收试题、答案和保密承诺书，及时放入保密柜

3.打印出题用的试题信封和试题答案信封

5.与命题教师签订命题保密承诺书

## 2.60中国石油大学（北京）研究生招生试卷印刷、保管流程

1.研究生招生办公室根据研究生招生工作日程安排，按各考试科目的实际人数及备用试卷份数，确定印制试卷总份数

2.根据印制试卷总份数，由研究生院和纪委派工作人员共同抽取试卷，按规定严格进行登记，并经两名工作人员签字验收后，将试卷放入保密柜

3.研究生招生办公室在印刷前认真校对题样，保证印制质量

4.对试卷印刷现场进行清场

5.与印刷场工人签订试卷保密承诺书

6.全程现场组织和监督试卷印制和封装，及时销毁制版

7.将印制完毕的各科试卷和试题原件及时撤离机器

8.按规定严格登记印刷试卷份数，经两名工作人员签字验收密封后，及时将试卷和试题原件放入保密柜

## 2.61中国石油大学（北京）研究生招生考试流程

1.研究生招生办公室根据考生人数场确定考场

2.按照教育部规定，准备考试用的物品、张贴相关文件等

3.召开考务联合办公会、监考培训会

4.监考教师分别布置考场

5.研招办准备试卷及相关考试用品

6.组织考试

## 2.62中国石油大学（北京）研究生招生试卷整理流程

1.研究生招生办公室工作人员进入保密室，打开保密柜，取出需整理的试卷

2.根据从各个考点寄回的考生情况表核对缺考考生及缺考科目并签字

3.根据考试科目分类，然后按考生编号从小到大排序

4.按考试科目拆试题信封

5.将拆分整理后的试卷进行密号编写，核对后密封装订

6.及时将试卷放入保密柜

7.按规定时间内将统考科目送北京市指定阅卷点

## 2.63中国石油大学（北京）研究生招生阅卷流程

1.研究生招生办公室工作人员将试卷取出保密柜

2.阅卷教师签字领取试卷和标准答案

3.在专用阅卷室集中阅卷

未完成阅卷

完成阅卷

4.阅卷结束后，交回试卷后方可离开阅卷室

5.阅卷教师核对试卷分数并填写成绩单

6.研究生招生办公室安排专人录入成绩

7.另选派二人对录入成绩进行核对

8.将考试结果上报北京市教育考试院

9.分析考试成绩，为复试或录取提供依据

## 2.64中国石油大学（北京）研究生招生复试流程

3.研究生招生办公室录取分数线，筛选合格考生名单

4.各学院（研究院）根据招生计划复试比例的规定，确定复试名单

5.网上公布复试名单，并通知考生复试时间及注意事项

6.根据复试细则组织复试，并再次对复试考生进行资格审查

1.根据教育部有关文件，研究生院确定复试方案并下发各学院（研究院）

9.研究生招生办公室审核，并将拟录取名单上报北京市教育考试院

8.各学院（研究院）主管领导在拟录取名单上签字加盖公章后上报研究生招生办公室

2.各学院（研究院）根据复试方案确定复试细则，并上网公示一周以上

7.根据复试结果确定拟录取名单并将上述信息网上公示一周以上

有异议

有异议

研究生招生办公室及时组织专人进行调查核实并处理反馈

研究生招生办公室及时组织专人进行调查核实并处理反馈

## 2.65中国石油大学（北京）研究生招生录取流程

2.各学院（研究院）按要求打印录取名单并加盖公章上报研究生招生办公室

6.确定入学须知等事宜，各有关职能部门汇签

8.封装、寄送录取通知书

1.研究生招生办公室将公示后的录取名单下发各学院（研究院）

9.到北京教育考试院办理新生户口等事宜

3.向考生寄送调档函、协议书

5.向北京市教育考试院上报录取信息

7.打印录取通知书

4.向学生工作处档案管理部门确定是否收到考生档案、协议书

## 2.66中国石油大学（北京）本科生推荐免试硕士研究生流程

11.研究生院复核后上报考试院，领取报名校验码，组织推免生网上报名和现场确认

1.教务处根据上级文件进行推荐免试攻读硕士研究生指标分配

2.学校成立推免工作领导小组（由相关职能部门领导和各学院教学院长、书记组成）

3．各学院制订工作实施细则并对具备推免资格的学生进行资格审核、排名及公示,按照120%的比例将拟推荐学生和候补人排序后的准确信息上报教务处

7.教务处将符合资格，初审无异议的学生情况会同体检结果，告知各学院进入复试阶段

5.学校推免工作小组全体成员集体对拟推荐学生进行讨论审核

通过

未通过

6.教务处将拟推免学生名单在部门网站上公示

4.教务处进行初审并形成拟推荐学生

总体情况一览表初稿

9.教务处再次复核无异议的学生情况并进行公示（公示期不少于10个工作日）同时根据外校确定的接收函确定外推学生，如有尚未完成的名额则调整名额分配至学院，组织学生填写推荐免试研究生登记表

无误

无异议

有异议

复核

有误

8.1各学院组织复试（含笔试和面试环节）并公布复试结果

8.2外推学生参加拟申请学校复试，确认接收的返回给教务处正式接收函

10.将正式的推荐免试研究生登记表签章，与数据一起报送研究生院。

## 2.67中国石油大学（北京）学生综合测评流程

1.学工处启动学生综合测评工作

2.各班级成立综合测评小组（由辅导员、班干部、支部书记及学生代表组成）

3.班级测评小组核算学生测评总分

4.辅导员审核学生附加分材料

有异议

5.班级内部公示

无异议

6.学院汇总，按专业进行排名

7.学院党委副书记审核

有异议

8.学院网站公示3天

无异议

9.学工处汇总、审查

10.学工处网站公示5天

无异议

11.学校存档

注：此流程适合所有学生

## 2.68中国石油大学（北京）学生奖学金评选流程

1.学生综合测评

2.学校公布指标分配方案及评选要求

3.学院组织学生评选

4.学生个人申请

5.辅导员审查、汇总

有异议

6.学院党委副书记审核

7.学院网站公示3天

无异议

8.学院上报给资助管理中心

9.学生资助管理中心审查

审查合格

审查不合格

核实情况

视情况作相应处理

10.学工处网站公示5天

有异议

反映属实

无异议

反映失实实

11.学工处负责授予荣誉称号

12.发放奖学金

注：注：此流程适合所有学生

## 2.69中国石油大学（北京）本科生家庭经济困难学生认定流程

1.学工处发布家庭经济困难学生认定通知

2.学院组织认定

3.专业、班级成立评议小组

4.学生个人申请

5.专业班级评议小组评议

确定学生困难等级

6.评议小组评议

7.学院党委副书记审核初步评议结果

8.学院公示3天

无异议

有异议

9.学院将认定情况报学生资助中心

10.学生资助中心审查

视情况作相应处理

有异议

11.学工处公示5天

核实情况

无异议

反映属实

12.学校学生资助工作领导小组审批

反映失实

13.建立经济困难学生数据库

## 2.70中国石油大学（北京）本科生助学金评选流程

1.家庭经济困难学生认定

2.建立家庭经济困难学生数据库

3.学工处公布指标分配方案及评选要求

4.学院组织学生申请

5.学生个人申请

6.辅导员审核、汇总

有异议

7.学院党委副书记审核

8.学院网站公示3天

无异议

9.学院上报给资助管理中心

审查不合格

10.学生资助管理中心审查

审查合格

视情况作相应处理

有异议

11.学工处网站公示5天

核实情况

反映属实

无异议

12.财务处发放助学金

## 2.71中国石油大学（北京）硕士研究生普通奖学金评选流程

1.研工部向学院下达普通奖学金各档次的人数

2.学院成立研究生奖学金评定领导小组

3.学生申请

4.导师签署意见

5.学院集中评定、确定获奖资格和等级

6.学院党委副书记审核

7.学院网站公示3天

无异议

有异议

8.学院上报研工部

9.研工部、研究生院审核

有问题

无问题

10.学生资助管理中心汇总、审核

11.学工处网站公示5天

12.财务处负责按月发放奖学金

## 2.72中国石油大学（北京）博士研究生普通奖学金评选流程

1.博士研究生入学报到并完成学籍注册

2.各学院（研究院）下达普通奖学金各档次的人数

3.研工部、研究生院和学生资助管理中心共同对博士研究生的入学资格、人事档案等进行审核

4.确定获奖博士研究生初步名单

5.研工部和

研究生院网站公示7天

有异议

无异议

6.学生资助管理中心汇总、审核

7.学工处网站公示7天

8财务处负责按月发放奖学金

## 2.73共青团中国石油大学（北京）委员会北京市级推荐评优表彰流程

（北京市三好学生、优秀学生干部、优秀班集体；“先锋杯”优秀团员、优秀基层团干部、优秀团支部）

1.团市委下发关于推荐表彰的通知

视情况作相应处理

2.校团委拟定评选办法

4.校团委发布推荐名额分配方案及评选要求

5.学生个人或集体申报

9.校团委组织校内评审答辩会，确定本校推荐人选

10.团委网站公示5天

11.校团委将推荐名单上报团市委

6.学院团委初审，确定推荐候选人

3.主管校领导审定

同意

不同意

有异议

无异议

7.学院网站公示5天

8.学院上报推荐候选人

无异议

有异议

核实情况

反映失实

反映属实

## 2.74共青团中国石油大学（北京）委员会校级评优表彰流程

- （优秀团员、科技创新先进个人；社会实践先进个人；文体活动先进个人；优秀青年志愿者）

视情况作相应处理

2.学生个人申报

3.学院团委评议，确定评优名单

8.校团委发布表彰决定

9.发放相应证书和奖金

7.校团委网站公示5天

有异议

无异议

1.校团委发布评选名额分配方案及评选要求

4.学院网站公示5天

5.学院上报评优名单

6.校团委审核

有异议

无异议

核实情况

反映失实

反映属实

## 2.75共青团中国石油大学（北京）委员会校长奖表彰流程

视情况作相应处理

2.学生个人申报

9.发放获奖证书

3.学院和校级学生组织初选，确定推荐候选人

无异议

5.学院网站公示5天

6.校团委组织校内评审答辩会，确定获奖人选

7.校团委网站公示5天

有异议

无异议

1.校团委发布推荐名额分配方案以及评选办法

4.上报推荐候选人至评审委员会

8. 校团委发布表彰决定

有异议

核实情况

反映失实

反映属实

## 2.76中国石油大学（北京）学生违纪处理（不含开除学籍）流程

1.发现违纪行为

2.相关部门调查、取证

3.学院政党联席会办公会讨论，提出初步处理意见

4.学生工作处审核学生违纪事实，研究讨论处理意见

做出其他

处分决定

申辩成功

5.违纪事实材料送达

违纪学生本人

申诉委员会

复核

有异议

学生听证

无异议

申辩失败

6.学工处拟定处分决定

7.主管校领导审批

8.学工处处分决定书下达到学院和学生本人

9.在学校或学院、班级公告栏内张贴

10.录入学生管理系统，放入学生人事档案